# App Cesta Básica Família — Plano de Criação

Oct 29, 2026 · @LUCIANE

## Visão e problema

O app ajuda a família a reduzir o custo da cesta básica comprando no preço de oportunidade: o momento e o lugar em que cada item da sua lista está abaixo do normal. Com os preços subindo de forma contínua, o foco não é trocar de mercado, e sim antecipar ou estocar quando o preço cai, e não comprar o que ainda tem em casa. A validação começa em Indaiatuba-SP, aproveitando a automação de tabloides que você já montou (Atacadao, Sumerbol, covabra, pagmenos, roldão, pao de açúcar, etc)

Para quem: famílias que fazem compra semanal, mensal ou sob demanda e sentem o peso do supermercado no orçamento.

Proposta de valor em uma frase: "Diga o que sua família consome; o app avisa quando o preço está em oportunidade — e lembra o que você já tem."

Hipóteses a validar em Indaiatuba:

- Famílias aceitam cadastrar uma lista de interesse (produto ou produto + marca) para receber alertas de preço de oportunidade.

- A economia mostrada (R$ por compra e no mês) é percebida como relevante diante da alta contínua de preços, a ponto de a família voltar toda semana.

- Famílias aceitam enviar as últimas notas fiscais no onboarding para o app aprender seu padrão de compra.

- Saber "quando comprar e quanto estocar" muda o comportamento de compra mais que saber "onde comprar".

- O aviso de item já comprado recentemente evita compras desnecessárias de forma perceptível.

## Funcionalidades por módulo e fase

O MVP cobre o ciclo mínimo que prova valor: notas do onboarding → padrão de compra → ofertas cruzadas → alerta de preço de oportunidade → indicação de onde e quanto comprar. Perfil comportamental e previsão de consumo amadurecem conforme o usuário continua enviando notas (opcional).

| Módulo | Funcionalidade | Fase | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfil da família | Cadastro: nº de membros, frequência (semanal, mensal, sob demanda) | MVP | Base para sugerir quantidades |
| Perfil da família | Endereços de interesse (casa, escola, trabalho, outro) | MVP | Só região aproximada, para distância até os mercados |
| Notas fiscais | Leitura do QR Code das últimas notas no onboarding | MVP | Obrigatório no início: cria o padrão de compra × valor pago |
| Notas fiscais | Envio contínuo de novas notas | MVP | Opcional; quem mantém recebe análises extras (consumo, economia, reposição) |
| Mercados | Sugestão de mercados próximos e seleção pelo usuário | MVP | Começa com a lista já mapeada em Indaiatuba |
| Lista de interesse | Produto genérico ou produto + marca, com preço-alvo opcional; pré-preenchida a partir das notas | MVP | Depende do catálogo normalizado |
| Ofertas | Monitoramento diário de tabloides e ofertas | MVP | Reaproveita sua automação atual |
| Ofertas | Cruzamento ofertas × produtos de interesse | MVP | Núcleo do app |
| Alertas | Gatilho de preço de oportunidade com notificação push no app | MVP | Resumo diário evita excesso de notificações |
| Compra | Montar compra (semanal, mensal, sob demanda) e indicar melhor local e quanto estocar agora | MVP | Melhor mercado único + opção "dividir em 2 mercados" |
| Registro de compra | Registro manual rápido de itens comprados | V1 | Para compras sem nota |
| Consumo | Aviso de compra possivelmente desnecessária ("arroz comprado há X dias") | V1 | Usa o ciclo de reposição vindo das notas |
| Consumo | Perfil comportamental por tamanho da família e histórico | V2 | Só com volume de dados |
| Consumo | Previsão de reposição e lista automática | V2 | Evolução natural do aviso V1 |

## Jornadas do usuário

Quatro jornadas cobrem o MVP e a V1. O onboarding inclui a leitura das últimas notas fiscais, então precisa ser rápido: cada nota é lida em um toque pelo QR Code.

1. Onboarding

- Cria conta (e-mail ou conta Google/Apple) e aceita os termos.

- Informa membros da família e frequência de compra.

- Indica a região dos endereços de interesse (casa obrigatório, demais opcionais).

- Escaneia o QR Code das últimas notas fiscais de supermercado (sugestão: 3 a 5 notas); o app extrai itens, quantidades, preços e datas.

- App monta o padrão de compra e pré-preenche a lista de interesse; usuário ajusta produto e marca.

- App sugere mercados próximos; usuário marca quais monitorar e escolhe a frequência das notificações.

2. Receber alerta e agir

- Robô coleta ofertas do dia e cruza com listas de interesse.

- Gatilho dispara uma notificação push: "Café [marca] 500 g a R$ X no [mercado], 18% abaixo da média — bom momento para estocar".

- Usuário abre, adiciona à compra da semana ou ignora.

3. Planejar a compra

- Usuário abre "Minha compra" (semanal, mensal ou avulsa).

- App calcula o total por mercado e por combinação de até 2 mercados, considerando distância dos endereços.

- Mostra a recomendação e a economia estimada; avisa itens comprados recentemente.

4. Continuar enviando notas (opcional)

- Após cada compra, o usuário escaneia o QR Code da nota (ou registra manualmente).

- App atualiza o padrão de compra e o ciclo de reposição de cada item.

- Em troca, libera análises extras: "você pagou R$ X; o menor preço da semana era R$ Y", economia acumulada no mês e aviso de compra repetida.

## Fontes de dados

O maior risco do projeto é dado, não código: preço confiável, atualizado e com produto padronizado. A estratégia combina tabloides (preço de oportunidade) com as notas fiscais do usuário (padrão de compra e preço realmente pago).

| Fonte | O que traz | Como coletar | Risco / ponto de atenção |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabloides e encartes (site, Instagram, canais dos mercados) | Ofertas da semana | Sua automação atual + extração por IA de visão (imagem → produto, marca, gramatura, preço, validade) | Erros de leitura; validar amostra manualmente no início |
| Sites de e-commerce dos mercados (quando houver) | Preço de prateleira online | Coleta automatizada das páginas públicas | Preço online pode diferir da loja física; respeitar termos de uso de cada site |
| NFC-e do usuário (QR Code) | Itens, quantidades, preço pago, loja e data | Leitura do QR Code → página de consulta, que já traz os itens | Obrigatória no onboarding; contínua é opcional |
| Registro manual | Itens comprados sem nota | Formulário rápido no app | Complemento |
| Catálogo de produtos (EAN/GTIN) | Padronização de nome, marca e embalagem | Base própria alimentada pelas notas + bases de código de barras de terceiros | Descrições da nota são abreviadas ("ARROZ T1 TIO J 5KG"); exige normalização |

Sobre a NFC-e:

- A leitura do QR Code do cupom já abre a consulta com os itens da compra (testado por você em Indaiatuba), então não é preciso integração com a Sefaz.

- O app extrai da página apenas itens, quantidades, preços, loja e data; dados do consumidor (como CPF) são ignorados e nunca gravados.

Ideia de alavanca: cada nota enviada vira preço real de loja e data, anonimizado. Com volume, o app passa a ter base própria de preços em Indaiatuba, além dos tabloides.

## Arquitetura e stack

Para desenvolver sozinha com apoio de IA, a recomendação é um PWA (app web instalável) com backend gerenciado: evita lojas de apps na validação e reaproveita sua automação de tabloides.

arquitetura · 4 camadas

O motor de regras é o coração: roda após cada coleta diária e a cada nota registrada, e decide o que vira alerta.

| Camada | Sugestão | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Front-end | PWA em React/Next.js | Um código para celular e desktop; app nativo só depois da validação |
| Backend e banco | Supabase (Postgres, autenticação, storage) ou similar | Pouca infraestrutura para manter; plano gratuito costuma bastar para POC (confirmar limites atuais) |
| Coleta | Workers em Python agendados | Provável reaproveitamento da automação existente |
| Extração de tabloides | API de LLM com visão | Converte imagem em produto, marca, gramatura, preço e validade |
| Leitura de notas | Leitor de QR Code no PWA + extração da página da consulta | Sem integração com Sefaz |
| Mapas e distância | Distância em linha reta a partir da região informada | Rotas reais só se usuários pedirem |
| Notificações | Push do navegador/PWA | Sem custo por mensagem |

Modelo de dados essencial: Família (membros, frequência) · Região de interesse (rótulo, coordenada aproximada) · Mercado (rede, loja, coordenadas) · Produto (categoria, marca, gramatura, EAN) · Oferta (produto, loja, preço, validade, fonte) · Item de interesse (produto ou categoria, marca opcional, preço-alvo) · Compra e item comprado (loja, data, quantidade, preço pago, origem: nota ou manual) · Alerta enviado.

Notificações: o canal é a notificação push do próprio app, sem custo por mensagem. No iPhone, acredito que o push de PWA exija que o usuário adicione o app à tela inicial — vale testar com o piloto; se atrapalhar a adesão, considerar app nativo na V1.

## Lógica de inteligência

No MVP, regras simples e explicáveis bastam; modelos estatísticos entram só quando houver meses de histórico. Os percentuais abaixo são pontos de partida a calibrar com os dados de Indaiatuba, não valores validados.

1. Cruzamento ofertas × interesses

- Interesse "produto + marca": casa por EAN quando houver; senão por produto normalizado + marca + faixa de gramatura.

- Interesse "só produto": casa com qualquer marca da mesma categoria e embalagem comparável; o app compara por preço por unidade de medida (reais por kg ou por litro) para não enganar com embalagens diferentes.

2. Gatilho de preço baixo (dispara se qualquer condição valer)

- Preço ≤ preço-alvo definido pelo usuário.

- Preço ≤ média dos últimos 60 dias na região menos X% (sugestão inicial: 15%).

- Menor preço dos últimos 90 dias entre os mercados que o usuário monitora.

- Anti-spam: no máximo 1 alerta por produto a cada N dias e agrupamento em resumo diário.

3. Melhor local para comprar agora

- Para cada mercado: soma dos itens da compra ao preço vigente + custo de deslocamento a partir da região de interesse mais próxima (km × custo por km configurável).

- Itens sem preço naquele mercado usam a média regional e ficam marcados como "estimado".

- Quando um item não perecível está em preço de oportunidade, o app sugere quanto estocar, com base no consumo médio da família vindo das notas.

- Resultado: melhor mercado único e melhor combinação de 2 mercados, com a economia de cada opção.

4. Aviso de compra possivelmente desnecessária (V1)

- Para cada item, o app calcula o intervalo médio entre compras da família.

- Se o item entra na compra antes de ~50% desse intervalo, aparece o aviso: "Arroz 5 kg comprado em [data]; normalmente dura ~X dias".

- Sem histórico, usa uma estimativa por tamanho de família, marcada como estimativa e ajustada a cada compra registrada.

## Privacidade: nenhum dado sensível armazenado

O app funciona sem guardar dados sensíveis: não armazena CPF, nome completo, endereço exato nem dados de pagamento. Isso simplifica a adequação à LGPD, mas termos de uso e política de privacidade continuam necessários; valide o texto com um profissional antes de abrir para usuários externos.

- ☐ Notas fiscais: extrair só itens, quantidades, preços, loja e data; CPF e dados do consumidor nunca são gravados.

- ☐ Endereços de interesse: guardar apenas região aproximada (bairro ou coordenada arredondada) com rótulo livre ("casa", "escola").

- ☐ Conta com o mínimo: e-mail e preferências.

- ☐ Preços vindos das notas entram na base regional anonimizados e agregados.

- ☐ Exclusão de conta e exportação dos dados pelo próprio usuário.

## Roadmap e validação em Indaiatuba

Em cerca de 24 semanas dá para chegar à V1, com o piloto real começando por volta da 9ª semana. Os prazos são estimativas para uma pessoa em tempo parcial com apoio de IA; ajuste após a fase 0. Cada gate decide se vale seguir, ajustar ou parar.

roadmap · 4 fases, 3 gates

O piloto (fase 2) é onde o modelo se prova ou não; recrutar famílias em grupos de escola, igreja ou condomínio da cidade tende a ser o caminho mais rápido.

Métricas do piloto (metas sugeridas, a calibrar)

| Métrica | Como medir | Meta sugerida |
| --- | --- | --- |
| Ativação | Famílias que completam onboarding com notas lidas e lista de 10+ itens | 70% dos cadastrados |
| Uso recorrente | Famílias que abrem o app ou um alerta toda semana | 50% após 4 semanas |
| Precisão das ofertas | Preços conferidos em loja ou por foto vs. o mostrado | 95% corretos |
| Economia gerada | Diferença entre preço pago (notas) e preço médio da região, por mês | Valor que a família considere relevante (perguntar na entrevista) |
| Envio contínuo de notas | Famílias que enviam ao menos 1 nota por mês após o onboarding | 40% |
| Compras evitadas | Avisos de "já comprado" que levaram a remover o item | Acompanhar a partir da V1 |

Próximos passos da fase 0

- ☐ Escrever roteiro de entrevista: quanto gastam por mês, como sentem a alta dos preços, se estocam quando há promoção e como decidem o momento de comprar.

- ☐ Rodar sua automação de tabloides por 2 semanas e medir quantos preços saem corretos.

- ☐ Ler 5 notas da sua família e testar a extração automática dos itens.

- ☐ Definir a cesta básica padrão (~40 itens) usada para normalizar produtos.

## Concorrentes, riscos e pontos a confirmar

Nenhum dos comparadores públicos encontrados atende São Paulo: são apps estaduais de outros estados, baseados em dados fiscais, e nenhum faz gestão da despensa nem alerta de preço de oportunidade por família. Isso indica espaço em SP, mas faça uma busca nas lojas de apps antes de fechar o posicionamento.

| Concorrente | O que faz | Cobertura | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Menor Preço Brasil | Compara preços a partir de NF-e e NFC-e; criado pela Receita Estadual do RS | Outros estados; não atende SP | Olhar Digital, ago/2025 |
| Menor Preço – Nota Paraná | Preços por proximidade a partir das notas emitidas no estado | Só Paraná | Governo do PR, mar/2024 |
| App do governo da Bahia | Preços a partir de notas fiscais eletrônicas | Só Bahia | Tecnoblog (fórum) |
| Apps de lista de compras e cashback | Listas, cupons, cashback | Nacional | Levantar nas lojas de apps |

Riscos principais

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Coleta de ofertas quebra (mudança de site, bloqueio, termos de uso) | Alto | Várias fontes por mercado; monitorar falhas; buscar parceria direta com mercados locais |
| Extração de tabloide com erro de preço | Alto (perde confiança) | Mostrar fonte e validade da oferta; botão "preço errado" |
| Usuário desiste no onboarding por causa das notas | Médio | Leitura em um toque; mostrar na hora o padrão de compra montado |
| Página de consulta da nota muda de layout | Médio | Monitorar falhas de extração; permitir registro manual |
| Produto mal padronizado | Médio | Começar pela cesta básica (~40 itens) e expandir |

Pontos a confirmar antes do desenvolvimento

- ☐ Termos de uso dos sites dos mercados de Indaiatuba quanto à coleta automatizada.

- ☐ Comportamento do push de PWA no iPhone com as famílias do piloto.

## Fontes

Consultadas em 29/10/2026; preços e coberturas podem mudar.

- Olhar Digital – Menor Preço Brasil

- Governo do Paraná – Menor Preço

- Tecnoblog (fórum) – app do governo da Bahia